附件1：
[bookmark: _GoBack]采购需求一览表
	项号
	服务名称
	数量
	预算
	技术参数或服务要求

	1
	南宁中心血站工程建设项目招标采购活动专项检查服务
	1项
	1.5万元
	一、项目服务内容：
（一）工作目标：
为排查工程建设项目招标采购风险，规范工程建设项目招标采购行为，委托第三方专业机构开展南宁中心血站工程建设项目招标采购专项检查，出具《南宁中心血站工程建设项目招标采购活动专项检查报告》。通过对工程建设项目招标采购的专项检查，掌握单位执行和落实招标采购政策、制度、业务流程等规定的情况，发现招标采购工作中存在问题，提出整改建议，规范招标采购工作，建立长效机制。
（二）检查范围及内容：
检查范围自2018年以来工程建设项目招标采购活动共31个，包括委托采购项目、自行采购项目、定点采购项目等。检查内容包括但不限于：
1、检查招标采购行为是否符合法律、法规、规章和政策的规定。
2、检查招标采购的有关文件、资料，对其合法性、真实性进行核实，重点检查招标文件是否设置条件排斥潜在投标人，采购参数设置是否有排他性、倾向性，招标采购价格是否合理等。
3、检查开标、评标、定标过程是否合法以及是否符合招标文件规定，是否存在围标、串标、陪标等违规行动，并进行相关的调查核实。
4、检查采购方式的选择、采购信息发布、制定采购文件、组织招标或采购、合同签订等情况是否符合规定。
二、提交服务成果要求：
1、检查报告须明确指出存在的问题，漏洞和风险，并提出合理化建议。报告至少应当包括：所检查的工程建设项目招标采购总体情况，落实招标采购制度和招标采购业务流程的情况，存在问题，揭露检查发现的违规、违纪甚至违法行为和可能发生的潜在风险，问题整改及对风险拟采取的控制措施，提出整改意见和建议等内容。
2、所有文书按照采购人要求装订成档，移交至采购单位。
3、投标人应具有能够满足采购内容的相应专业力量。现场具有专业能力的人员不少于2人，至少一名为项目负责人，驻点时间5天以上。
三、质量控制：
1、成交供应商要严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》，《工程建设项目施工招标投标办法》等文件要求。
2、采用现场检查方式开展工作，招标采购等相关材料需到单位现场查阅，资料不外借。
3、成交供应商须对执行业务过程中知悉的信息予以保密，遵循保密原则。
4、招标代理机构不得对所代理的招标项目进行检查，如有涉及需剔除该项目，不列入本次检查范围内。

	商务条款
	一、合同签订期：自采购结果公告结束之日起5个工作日内。 
二、服务期限：合同签订之日起3个工作日内进场。进场工作之日起15天内出具《南宁中心血站工程建设项目招标采购活动专项检查报告》初稿，采购人根据初稿提出反馈意见后，10日内修改完毕，形成最终报告提交至采购人。 
三、服务地点：南宁市内采购人指定地点。 
四、付款方式：审核验收合格后，凭验收书一次性支付全部合同款。
五、服务要求： 
1、处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后24小时内到达采购人指定现场
2、服务期限自合同生效起至服务验收合格。
六、验收方法及方案：
1、成交供应商应对提交的服务成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，清单应随提交的服务成果交给采购人。
2、 成交供应商在指定地点提交服务成果后，采购人在收到服务成果后依据采购文件、成交供应商的报价文件等组织验收，验收完毕后作出书面验收报告，验收时成交供应商必须在现场。
七、其他要求：
1、报价必须含以下部分，包括：
（1）服务的价格；
（2）必要的保险费用和各项税金；
（3）实施和完成工作所需的劳务费、技术服务费、交通、通讯、办公场地、管理费、税费和利润等费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项（所有）费用。
（4）采购人要求开展的与本次检查服务有关的费用。



